|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HỌC KỲ: XUÂN 2024**  **Khoa: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN** | | |
| **BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC** | | |
| Môn học: **CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM** | | |
| Mã môn học: **IFST2121** Mã lớp: **CNPM-B** | | |
| **Tên nhóm**: NHÓM 11  **Họ tên sinh viên** **Mã sinh viên**  ĐINH DUY ĐẠT 22-0-20418  NGUYỄN CÔNG THÀNH 22-0-21259 | **Điểm** | **Giảng viên**  **Đinh Thanh Sơn** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S**  **T**  **T** | **Nội dung công việc** | **Người thực hiện** | **Thời gian** | | | **Ghi chú** |
| **Ngày bắt đầu** | **Ngày kết thúc** | **Thời lượng (giờ)** |
| 1 | Thiết kế giao diện Website PHP HTML CSS MYSQli | Công Thành | **26/2/2024** | **28/2/2024** | **10 giờ** |  |
| 2 | Kết nối database mysqli | Công Thành | **29/2/2024** | **29/2/2024** | **6 giờ** |  |
| 3 | Thiết kế giao diện Admin Template | Duy Đạt | **1/2/2024** | **1/2/2024** | **4 giờ** |  |
| 4 | Thiết kế danh mục sản phẩm | Duy Đạt | **2/2/2024** | **2/2/2024** | **2 giờ** |  |
| 5 | Thiết kế quản lí sản phẩm | Duy Đạt | **3/3/2024** | **3/3/2024** | **1 giò** |  |
| 6 | Hiển thị sản phẩm ra trang index | Duy Đạt | **3/3/2024** | **3/3/2024** | **1 giờ** |  |
| 7 | Thêm giỏ hàng | Duy Đạt | **3/3/2024** | **3/1/2024** | **1 giờ** |  |
| 8 | Cập nhập giỏ hàng | Duy Đạt | **4/3/2024** | **4/3/2024** | **1 giờ** |  |
| 9 | Trang đăng nhập | Công Thành | **5/3/2024** | **5/3/2024** | **1 giờ** |  |
| 10 | Trang đăng kí | Công Thành | **5/3/2024** | **5/3/2024** | **1 giờ** |  |
| 11 | Tìm kiếm sản phẩm | Công Thành | **6/3/2024** | **6/3/2024** | **1 giờ** |  |
| 12 | Thanh toán giỏ hàng | Công Thành | **7/3/2024** | **7/3/2024** | **1 giờ** |  |
| 13 | Phân Trang | Công Thành | **8/3/2024** | **10/3/2024** | **5 giờ** |  |
| 14 | Quản lí đơn hàng | Duy Đạt | **11/3/2024** | **11/3/2024** | **2 giờ** |  |
| 15 | Mô tả sản phẩm | Duy Đạt | **12/3/2024** | **12/3/2024** | **1 giờ** |  |
| 16 | Cập nhập liên hệ | Công Thành | **13/3/2024** | **13/3/2024** | **1 giờ** |  |
| 17 | Trang liên hệ | Công Thành | **13/3/2024** | **13/3/2024** | **1 giờ** |  |
| 18 | Tabs chi tiết mô tả sản phẩm | Công Thành | **14/3/2024** | **14/3/2024** | **1 giờ** |  |
| 19 | Giao diện bootstrap | Công Thành | **15/3/2024** | **15/3/2024** | **2 giờ** |  |
| 20 | Giao diện menu bootstrap | Công Thành | **16/3/2024** | **17/3/2024** | **5 giờ** |  |
| 21 | Lịch sử đơn hàng | Duy Đạt | **18/3/2024** | **18/3/2024** | **1 giờ** |  |
| 22 | Preview hình ảnh trước khi upload | Duy Đạt | **19/3/2024** | **19/3/2024** | **2 giờ** |  |
| 23 | Xem nhanh sản phẩm | Công Thành | **20/3/2024** | **20/3/2024** | **1 giờ** |  |
| 24 | Thiết kế trang thông tin tài khoản | Công Thành | **20/3/2024** | **20/3/2024** | **1 giờ** |  |
| 25 | Thiết kế hiển thị sản phẩm mới | Công Thành | **21/3/2024** | **21/3/2024** | **1 giờ** |  |
| 26 | Thiết kế hiển thị sản phẩm nổi bật theo danh mục mới tạo | Công Thành | **21/3/2024** | **21/3/2024** | **2 giờ** |  |
| 27 | Thiết kế hiển thị sản phẩm HOT | Công Thành | **21/3/2024** | **21/3/2024** | **2 giờ** |  |
| 28 | Phân loại sản phẩm theo danh mục | Duy Đạt | **22/3/2024** | **22/3/2024** | **4 giờ** |  |
| 29 | Thiết kế hiển thị sản phẩm theo danh mục | Duy Đạt | **23/3/2024** | **23/3/2024** | **2 giờ** |  |
| 30 | Thiết kế tìm kiếm theo tên sp, giá sp | Duy Đạt | **23/3/2024** | **23/3/2024** | **2 giờ** |  |
| 31 | Thiết kế Tags Sản phẩm | Duy Đạt | **24/3/2024** | **24/3/2024** | **2 giờ** |  |
| 32 | Chỉnh sửa trang bán hàng | Duy Đạt | **25/3/2024** | **27/3/2024** | **15 tiếng** |  |
| 33 | Chỉnh sửa trang quản lí ADMIN | Duy Đạt | **28/3/2024** | **31/3/2024** | **10 tiếng** |  |
| 34 | Vẽ ERD, tạo script database | Duy Đạt |  |  |  |  |
| 35 | Viết báo cáo, làm PowerPoint giới thiệu chủ đề và các chức năng dự án | Công Thành | **23/3/2024** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |